Հավելված 1

| ՀՀ Արարատի մարզի 2017-2025 թթ. զարգացման ռազմավարության 2018թ. տարեկան գործունեության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկ |
| --- |
| Հ/Հ | Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը | Գումարը /հազ. դրամ/ | Կատարողական 01.04.2018թ. | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Արդյունաբերություն |
| 1 | Արտադրական ձեռնարկությունների արտադրական կարողությունների ընդլայնման ծրագրերի իրականացում, նոր վերամշակման արտադրամասերի հիմնում | 2 109 000.0 | 300 000.0 | Մասնավոր ներդրողներ |
| 2 | Մարզում ՓՄՁ ոլորտի զարգացում, ՝ մասնավորապես առևտրի և ծառայությունների ոլորտում նոր տնտեսվսարող սուբյեկտների ընդգրկում | 350 000.0 | 75 000.0 | Մասնավոր ներդրումներ |
| Ընդամենը | 2459000.0 | 375 000.0 |  |
| Կրթություն |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության իրականացում | 94457,6 | 170 758.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Տարրական ընդհանուր կրթության իրականացում | 2654658,6 | 499 075.9 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3 | Հիմնական ընդհանուր կրթության իրականացում | 3059460,6 | 575 178.6 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4 | Միջնակարգ ընդհանուր կրթության իրականացում | 879633,4 | 165 371.1 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5 | Ներառական կրթության իրականացում | 245368,7 | 44 902.5 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 6 | Նոր Խարբերդի թիվ 2 դպրոցի շենքի կառուցում | 600000,0 | 45 000,0 | Ասիական զարգացման բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 7 | Շահումյան համայնքի դպրոցի ընթացիկ վերանորոգում | 10802,843 | Կիրականացվի 3-րդ եռամսյակից | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 8 | Շահումյան համայնքի մանկապարտեզի ընթացիք վերանորոգում | 5 126,886 | Կիրականացվի 3-րդ եռամսյակից | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 9 | Արմաշ համայնքի միջնակարգ դպրոցի 3-րդ մասնաշենքի 2015 թվականին սկսված ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու և 2-րդ մասնաշենքի վերանորոգում, 30 մլն դրամ՝ ՝ , 20 մլն դրամ՝, 150 մլն դրամ | 4 045,144 | Կիրականացվի 3-դ եռամսյակից | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 10 | Դալար համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում և բակի բարեկարգում | 6 145,604 | Կիրականացվի 3-րդ եռամսյակից | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 11 | Գեղանիստ համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում | 5 847,957 | Կիրականացվի 3-րդ եռամսյակից | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 12 | ք. Արտաշատի թիվ 1 մանկապարտեզի շենքի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, հիմնանորոգման նախագծային և շինարարական աշխատանքներ | 56 220,606 | Կիրականացվի 3-րդ եռամսյակից | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 13 | Քաղցրաշեն համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 7 222,105 | Կիրականացվի 3-րդ եռամսյակից | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 14 | Աբովյան համայնքի մանկապարտեզի կառուցում | 140 000.0 | 12 000,0 | Ասիական զարգացման բանկ,ՀՀ կառավարություն |
| 15 | Դաշտաքար համայնքի մանկապարտեզի շենքի կառուցում | 125 000.0 | 12 000,0 | Ասիական զարգացման բանկ,ՀՀ կառավարություն |
| 16 | Արարատ քաղաքի ավագ դպրոցի հիմնանորոգում | 60 704.0 | 46 904,0 | Համաշխարային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 17 | Այգավանի մանկապարտեզի վերակառուցում | 33 864.5 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի |
| 18 | Նոր Ուղի համայնքի մանկապարտեզի կառուցում | 29 026.7 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի |
| 19 | Երասխի դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում,մանկապարտեզի տեղակայումով | 33 864.5 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի |
| 20 | Արարատ քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզի վերանորոգում | 10000.0 | 4 000.0 | Գեոպռոմայնինգ ՍՊԸ |
| 21 | Համայնքային բյուջե | 40000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից |  |
| Ընդամենը | 8 101 449,7 | 1 422 190.1 |  |
| Մշակույթ, սպորտ, երիտասարդության հարցեր |
| 1 | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում և երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարաններ գծով ուսուցում | 27 489.2 | 4 287.1 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Թանգարանային ծառայությունների և ցուցահանդեսների կազմակերպում | 17 753.5 | 3 097.8 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3 | Արտաշատ քաղաքի Ամո Խարազյանի անվան թատրոնի հիմնանորոգում | 15 845.31 | Կիրականացվի 3-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4 | Արտաշատ քաղաքատեղիի բաղնիքի խճանկարի ցուցադրություն | 4 000.0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5 | Դվին հնավայրի միանավ եկեղեցու վերականգնում: | 25 000.0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 6 | ՞Մշակութային կանգառ ՞ծրագրի շրջանակում թատերահամերգային ծրագրերի, ցուցահանդեսների, կինոցուցադրությունների կազմակերպում | 48 500.0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 7 | Մասիս քաղաքում ընտանեկան մարզական համալիրի կառուցում | 425 000.0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | <<Ադիբեկյան>> հիմնադրամ |
|  | Ընդամենը | 563 588.01 | 7 384.9 |  |
| Առողջապահություն |
| 1 | Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ-ի հիվանդանոցային մասնաշենքի հիմնանորոգում | 379.198,6 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ-ի հիվանդանոցային մասնաշենքի բուժսարքավորումների և գույքի ձեռք բերում | 444.000,0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | Համաշխարհային բանկ, ՀՀ պետական բյուջե |
| 3 | Հիվանդանոցների վճարովի ծառայություններ ի մուտքեր | 443.038,4 | 79 231.8 | Մարզի ԲԿ-ների վճարովի մուտքեր |
| 4 | Վեդու հիվանդանոցում կիրականացվի լոկալ ջեռուցման համակարգի տեղադրման ծրագիրը | 32 000.0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5 | Բժշկական օգնության և սպասարկման արդյունավետ իրականացում | 2 910 000.0 | 787 578.985 | ՀՀ պետական բյուջե |
| Ընդամենը | 4 208 237.0 | 866 810.785 |  |
| Սոցիալական ապահովություն և երեխաների պաշտպանություն |
| 1 | Քաղաքային համայնքներում թեք հարթակների կառուցում | 4840.0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | Պետական բյուջե /16 հատ/ |
| 2 | Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների աջակցության տրամադրման՞ ծրագիրը | 67592.8 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | Պետական բյուջե |
| 3 | Զոհված զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավում | 32000,0 | Կիրականացվի 2-դ եռամսյակից | Պետական բյուջե |
| 4 | Մարզում բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների ծրագիր | 3 429 799.477 | 752 843.1 | Պետական բյուջե |
| Ընդամենը | 3 534 232.277 | 752 843.1 |  |
| Ճանապարհաշինություն |
| 1 | Ա/Ճ Հ8-Տ-2-16 –Հովտաշեն Հ-12 կմ0+000-կմ 2+120 ճանապարհային հատվածի վերանորոգում | 290000.0 | 0 Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե Համաշխարհային բանկ |
| 2 | Ա/Ճ Արևշատ–Աբովյան կմ 0+000- կմ 1+543 ճանապարհային հատվածի վերանորոգում | 356400.0 | 29 700,715 | ՀՀ պետական բյուջե Համաշխարհային բանկ |
| 3 | Ա/Ճ -Տ-2-20 Դիտակ –Ջրաշեն կմ0+000-կմ 2+116 ճանապարհային հատվածի վերանորոգում | 370564.1 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե Համաշխարհային բանկ |
| 4 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում | 334900.0 | 35400,6 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների մետաղական արգելափակոցների պահպանում և վնասված հատվածների վերականգնում | 92500.0 | 23140,0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 6 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների նշագծում | 43900.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 7 | Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում | 54608.0 | 16802,4 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 8 | ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի փողոցների ասֆալտապատմանն աջակցելու նպատակով սուբվենցիայի տրամադրում ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքին | 43000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 9 | ՀՀ Արարատի մարզի Այգավան- Եղեգնավան ճանապարհի կառուցմանն աջակցելու նպատակով սուբվենցիայի տրամադրում ՀՀ Արարատի մարզի Այգավան համայնքին | 50000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 10 | Հ-13 Վաղարշապատ-Մասիս-Մ-2 ավտոճանապարհի կմ16+000-կմ 18+000 2կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման նախագծահետազոտական աշխատանքներ: | 4000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 11 | <<Արաքսավան>> սահմանապահ ուղեկալ տանող կամրջի հիմնանորոգման նախագծահետազոտական աշխատանքներ: | 1200.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 12 | Արարատ գյուղի ուսանողներին Երևան տեղափոխելու նպատակով ավտոբուսի տրամադրում | 20000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | Ոսկու կորզման ֆանրիկայի միջոցներ |
| 13 | Համայնքային բյուջե | 232000.0 | 25700.0 | Համայնքային բյուջեներ |
| Ընդամենը | 2125072.1 | 130 746,715 |  |
| Էներգետիկա |
| 1 | Դաշտավան համայնքում ՏԵ-582504կվ օդային գծի 550 մետր հատվածի վերակառուցում | 6400.0 | 6400,0 | ՀԵՑ ՓԲԸ |
| 2 | Խոր Վիրապ – 35/10 ենթակայանից – Լուսառատ 10 կվտ օդային գծի 1.3 կմ հատվաի տեղափախում | 12800.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀԵՑ ՓԲԸ |
| 3 | Էլեկտրական էներգիայի հաշվառման և հսկման ավտոմատացված համակարգի ներդրում | 2400000.0 | 0 Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀԵՑ ՓԲԸ |
| Ընդամենը | 2 419 200.0 | 6 400,0 |  |
| Գազամատակարարում |
| 1 | Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների և պաշտպանիչ արկղերի ձեռք բերում և տեղադրում | 30906.7 | 9300,0 | ԳԱՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |
| 2 | Ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչ կափույրների ձեռք բերում և տեղադրում | 28320.0 | 9300,0 | ԳԱՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |
| Ընդամենը | 59 226.7 | 18 600,0 |  |
| Քաղաքաշինություն |  |
| 1 | Արարատի միկրոռեգիոնալ մակարդակի տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում | 136 830.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Արևաբույր համայնքի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ | 10 000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| Ընդամենը | 146 830.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից |  |
| Աղբահանություն |  |
| 1 | 4 քաղաքային համայնքներում աղբամանների տեղադրում | 10000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Արարատ քաղաքային համյնքին 1 աղբահանության մեքենայի նվիրատվություն | 20000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | Ոսկու կորզման ֆաբրիկա |
| 3 | Աղբահանության հասույթից սեփական եկամուտների ձևավորում | 345 300,0 | 49600,0 | Համայնքային բյուջե |
| Ընդամենը | 375300.0 | 49 600,0 |  |
| Գյուղատնտեսություն |  |
| 1 | Վեդու ջրամբարի կառուցում | 6 700 000.0 | 1 500 000.0 | Զարգացման ֆրանսիական գործակալություն, ՀՀ պետական բյուջե/43 875 000.0, 8 775 000.0/ |
| 2 | Քաղցրաշենի ինքնահոս ջրատարի կառուցում | 680 000.0 | 150 000.0 | Համաշխարհային բանկ/6 096 000.0/ |
| 3 | Սերմացուների, պարարտանյութերի ներկրում | 41 536.0 | 14 500.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4 | Բույսերի վնասատունների, հիվանդությունների և մկնանման կրծողների դեմ պայքարի կենտրոնացված միջոցառումներ | 5 700.0 | 2 500.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5 | Խաղողի և պտղատու ինտենսիվ այգիների հիմնում | 825000.0 | 525 000 | Այլ աղբյուրներ /1 650 000/ |
| 6 | Անասունների հակահամաճարակային միջոցառումների՝պատվաստուկների, ախտորոշիչների տրամադրում | 41 000.0 | 10 000. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 7 | ,,Ոսկե կացին,, անասունների սպանդանոցի հզորության ավելացում | 363000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | Այլ աղբյուրներ |
| 8 | Ջերմոցային տնտեսությունների ընդարձակում | 1 250000.0 | 850 000.0 | Այլ աղբյուրներ |
| Ընդամենը | 9 906 236.0 | 3 052 000.0 |  |
| Բնապահպանություն |  |
| 1 | Դրենաժային ցանցի մաքրման և վերանորոգման աշխատանքներ ընդամենը | 295 000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | պետբյուջե |
| 2 | ,,Խոսրովի անտառ,, պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | 127 000.0 | 24411.0 | պետբյուջե |
| 3 | Խոսրովի անտառ,, պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | 110 000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | դոնոր կազմակերպություն /Կովկասի բնության հիմնադրամ/ |
| 4 | ՛՛Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին՛՛ ՀՀ օրենքի համաձայն բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար Արարատ քաղաքային համայնքին սուբվենցիաների տրամադրում | 6210.3 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | պետբյուջե |
| 5 | Արարատ քաղաքի աղբավայրի շահագործման համար նախատեսված է ձեռք բերել բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր՝ ներառյալ մամլիչ սարքավորումը: | 10 000 | 0 Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | այլ աղբյուրներ |
| 6 | Կանաչ գոտիների ընդլայնում՝ 4 հա-ով | 43 000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | այլ աղբյուրներ |
| 7 | Կենդանիների շարժի և պահպանությանն ուղղված ուղեանցների հիմնում | 50000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | Վայրի բնության պահպանության Հիմնադրամ |
| 8 | Խոսրովի անտառի րակից տարածքներում անտառի հիմնում | 60000.0 | Կիրականացվի 2-րդ եռամսյակից | Ադիբեկյան հիմնադրամ |
| Ընդամենը | 701210.3 | 24 411.0 |  |
| Կանխատեսվող այլ ներդրումներ |
| 1 | Մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող այլ ներդրումներ /միջոցառումներ, ծրագրեր/ | 7 000 000.0 | 1 420 000.0 |  |
| Ընդամենը 2018թ. տարեկան գործունեության ծրագրով | 41 573 182.077 | 8 125 986.6 |  |